运营商系统问题、销售系统、智慧门店开发目标任务

- 技师端绑定支付宝时没有验证，需要验证后才能绑定；√

- 师傅提现运营商审核通过，通过若出现余额不足或账号错误问题，钱不能退回的问题√

- 商户端订单支付，更换支付方式页面跳转问题；√

- 工时费流水列表没有接通；√

- 技师等级系数管理没有接通；√

- 保险是否已接通，待测试

- 运营分析列表排序调整为累计订单量从大到小排序；√

- 门店订单分析没有接通；√

- 技师管理，技师注册数据未完全同步；√

- 商户活动，礼包内相同优惠券需要能配置多张；

- 客户，商户反馈，和技师反馈没有接通；

- 回访维护，未下单门店回访数据没有对，

- 设置，权限管理功能没有接通 √

- 用户管理没有接通；√

- 看板折线图没有数据 √

- 地图状态没有接通 √

- 平台抽佣列表没有接通 √

- 个人中心没有放入对应的位置 √

- 销售系统所有功能没有接通

- 销售系统小程序7月31日18:00前必须完成上线；

- 8月1日开始，开发智慧门店小程序和管理后台，9月30日国庆放假前必须上线；